第七届数字中国建设峰会数字福建成果展

策划、总体设计及布展服务

项目技术规范书

福建省经济信息中心

二〇二四年三月

目    录

一、	总则	1

1.1 概述	1

1.2 报价要求	1

1.3 付款方式	1

1.4 现场地点	2

二、	项目概述	3

2.1 项目背景	3

2.2 建设目标	4

2.3 建设内容	4

三、	招标品目与服务清单	6

四、	技术要求	7

4.1 策划设计	7

4.2 整体和核心展区搭建	7

4.2.1 总体要求	8

4.2.2 目标与引领	9

4.2.3 布局规划	9

4.2.4 展区搭建工程量清单	9

4.3 综合展区搭建	14

4.3.1 展览内容	14

4.3.2 展示方式要求	15

4.3.3 遴选项目清单	16

4.3.4 设计规范与布展实施总体要求	18

4.3.5 展区搭建工程量清单	20

4.4 内容制作	28

4.4.1 数字福建视频宣传片	28

4.4.2 重点项目展项定制	29

4.4.3 观展互动系统（含数字人导览）	29

4.5 宣传推广	29

4.5.1 服务内容要求	30

4.5.2 现场解说服务	31

五、	项目实施服务要求	33

5.1 展览流程时间安排	33

5.2 项目实施进度	33

5.3 项目布展实施架构配置	34

5.4 网络与安全要求	35

六、	技术文件及交付物	36

            - 总则

概述

- 本文件是福建省经济信息中心(以下简称买方)为拟建的“第七届数字中国建设峰会数字福建成果展策划、总体设计及布展服务项目”(以下简称本项目)向供应商(以下简称卖方)提出的整体技术要求。

- 本文件以及项目实施方案，作为双方合同签订的技术附件。

- 卖方需对该项目进行充分了解，制定工作计划、工程进度安排表等，投标材料需附全套展馆三维效果图纸（包括：布局图、正视图、侧视图、顶视图、动线图、核心展区局部效果图等）。

报价要求

- 报价以人民币为单位，卖方的项目投资总价报价必须包含本项目所有费用(如无特别说明，并包括卖方发生的交通差旅费、运保费、人员安保费等)，为送达买方指定地点的最终价格，本合同包总价不超过855万元。

- 报价应有分类汇总，并有各项报价。

- 本文件应视为保证系统运行所需的最低要求，如有遗漏，卖方应予以补充，否则一旦中标将认为卖方认同遗漏部分并免费提供。

- 卖方应按合同包号进行完整报价，不允许仅对合同包中的部分品目号进行报价，否则其投标将被拒绝，视作废标处理。

- 不属于报价范围内的报价应单独另外附表，以供买方选择。

付款方式

- 买方支付给卖方的款项采用银行转帐或电汇，具体如下：

- 合同签订并生效后且收到财政拨款后的15日内支付合同总金额的30％；

- 布展完成且收到财政拨款后的15日内支付合同总金额的20％；

- 展会结束并撤展完成且收到财政拨款，根据对中标人的综合评价结果，采购人在15日内按照得分支付相应比例的剩余合同金额。具体如下:

1)综合评分 90分及以上的，支付剩余合同金额的100%:

2)综合评分90分至80分(包含80分)的，支付剩余合同金额的90%;

3)综合评分80分至70分(包含70分)的，支付剩余合同金额的80%;

4)综合评分70分至60分(包含60分)的，支付剩余合同金额的70%:

5)综合评分60分以下(不包含60分)的，不支付剩余合同金额;

- 注：卖方向买方申请支付每笔款项时，卖方均应向买方提供等额的合法有效的税务发票。

- 付款方式条款卖方必须满足。

现场地点

现场地点为福建省福州市仓山区福建省福州市海峡国际会展中心(8号馆)。

            - 项目概述

项目背景

自2018年首届数字中国建设峰会开始，数字中国建设峰会已经在福州连续成功举办了六届，充分展示了数字中国建设最新成果，激励社会各界为数字化发展和数字化转型做好谋篇布局，对新形势下高质量推进数字中国建设有着十分重要的意义。

2022年12月，福建省人民政府关于印发《福建省数字政府改革和建设总体方案的通知》（闽政[2022]32号），深刻指出立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以新发展阶段数字福建建设新要求为导向，以数字福建现有建设成果为基础，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，坚持系统思维，着力升级重塑数字政府的技术架构、业务模型和数据资源体系，以数字化改革引领政府运行机制、服务流程和治理模式全方位系统性变革，构建规范有序的数字化治理体系，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

2023年2月，中共中央 国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。

2023年9月，中共中央、国务院印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，明确支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区，充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用，善用各方资源，深化融合发展。

2023年10月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在江西省南昌市主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会并发表重要讲话，指出：敏锐把握数字化转型发展机遇，全面部署数字政府建设。完善跨区域、跨部门、跨层级的数据信息共享和流程互联互通，深化政务服务合作，优化营商环境。

2023年10月，国家数据局正式挂牌成立，成为数字中国建设进程中又一具有里程碑意义的事件，对促进我国数字经济领域的创新发展和治理能力提升具有重要意义。

2023年11月，国家发展改革委党组成员，国家数据局党组书记、局长刘烈宏在第二届全球数字贸易博览会上发表讲话，指出国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作，包括丰富完善数据基础制度体系、促进数据流通交易和开发利用、推动数据基础设施建设、推进数据领域核心技术攻关、强化数据安全治理等。

本届数字中国建设峰会的数字福建展区将重点突出数字福建最新建设的新成效，展现数字福建建设的主要成果，推进数字福建迈向新征程，力争将数字福建展区打造成为数字中国建设的样板展、数字中国建设路径展、数字中国建设解决方案体验展。

建设目标

数字中国建设峰会是数字中国建设最新成果的展示平台，也是我国信息化领域高规格、高层次、高精尖的国家级盛会。本届数字福建展区策展布展建设目标是通过展示近年来数字福建的发展成就，宣传福建经验、福建案例、福建技术、福建产品，力争成为数字中国建设场景的体验馆、建设路径样板展、解决方案的输出地，打造数字中国样板区。

建设内容

1、策划设计

- 整体策划设计，包括整体氛围策划及总体设计、平面设计及内容排版、三维效果图的制作。

- 现场展商服务：配合主办、展馆方协调与管理布展、展览、撤展事宜。

- 参展项目内容整理：配合开展省级和各地市参展项目的实地调研工作，汇总、整理和对接参展项目情况。

2、整体和核心展区搭建

包括整体框架结构部分搭建、数字福建核心展区搭建，拟统一设计搭建场景化展示，并具备可扩展性，紧扣数字福建建设主题，注重打造兼顾点、线、面三者的多层视听空间；运用声色丰富、影音俱全、动静结合、全景沉浸的表现形式，让参观者全身心融入到展示内容中。

3、综合展区搭建

包括“两大基础”展区、“五位一体”展区、“两大能力”展区、“两个环境”展区主题展和数字福建摄影展设计与搭建。

4、内容制作

含数字福建视频宣传片、重点项目展项定制、观展互动系统（含数字人导览）等。

- 制作数字福建视频宣传片：展示历年来数字福建发展成果数据。以奔流的数据长河，将数字福建到数字中国的故事娓娓道来，通过多屏互动的方式，将观者带入，重温数字中国发展的历史时刻，展望无限未来。制作的视频宣传片应可支持在长乐数字福建展示馆使用。

- 重点项目展项定制：展陈方式（可选）不限于数字沙盘、AR/VR、机械装置和实物模型、高科技显示设备、互动观展设备、数字中控等等。同时应综合考虑峰会结束后，定制展项可移至长乐数字福建展示馆进行展示。

- 观展互动系统（含数字人导览）：通过线上数字人场景应用能力，增强峰会参观体验效果，扩大福建展区传播影响力。数字人根据展馆实景建模，提供数字人展厅介绍、数字人讲解等功能，为参观人员提供良好的参观体验。

5、宣传推广

在主流媒体的融媒体平台上开展展区宣传服务，依托媒体的平台优势、内容优势、传播优势、资源优势，以图文内容、视频内容、广告投放等形式，重点突出数字福建最新建设的新成效，展现数字福建建设的主要成果。现场配备专业解说员3-4人，给重要嘉宾（移动）和普通观众（定点）介绍本届数字福建展区的理念、逻辑、参展主题、参展内容以及特色。

            - 招标品目与服务清单

第七届数字中国建设峰会数字福建成果展策划、总体设计及布展服务项目中的品目如下表所示：

| 品目号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 策划设计 | 项 | 1 | 详见4.1至4.5章节 |
| 1-2 | 整体和核心展区搭建 | 项 | 1 |  |
| 1-3 | 综合展区搭建 | 项 | 1 |  |
| 1-4 | 内容制作 | 项 | 1 |  |
| 1-5 | 宣传推广 | 项 | 1 |  |

            - 技术要求

策划设计（指标项1）

1、方案设计

项目实施方案设计、	整体策划设计，包括整体氛围策划及总体设计、平面设计及内容排版、三维效果图制作等。

2、	现场展商服务

配合主办、展馆方，参展单位（展商）沟通联络，协调与管理布展、展览、撤展事宜；

编制《参展商手册》，结合数字福建馆在整体布局设计要求，制定设计规范与布展实施总体要求，供各参展商遵照执行；

监督各参展商执行设计规范与布展实施要求。

3、	参展项目内容整理

参展项目调研：配合开展省级和各地市参展项目的实地调研工作，分析项目成熟度、规模体量以及“四新”要素（新业态、新模式、新技术、新产品），优先组织推荐前六届未参展项目和上届峰会参展项目在最近一年来的新亮点、新进展、新应用。

汇总、整理：汇总、整理和对接参展项目情况，并对同类、同地区、同一单位选送的不同项目进行拼合和组团设计。

整体和核心展区搭建

包括整体框架结构部分搭建、数字福建核心展区搭建，拟统一设计搭建场景化展示，并具备可扩展性，紧扣数字福建建设主题，注重打造兼顾点、线、面三者的多层视听空间；运用声色丰富、影音俱全、动静结合、全景沉浸的表现形式，让参观者全身心融入到展示内容中。

本届展览会按照数字中国建设“2522”的整体布局搭建展览结构，总体围绕“三个1”结构进行布局，即1个数字福建核心展、1个2522主题展和1个数字福建摄影展，展示覆盖数字中国建设各领域，力求全面展示数字中国建设整体布局的推进落实情况，生动呈现数字中国建设的美好画卷。以数字化、信息化建设展现数字中国促进全球经济共同发展的责任担当，进一步拓展数字领域国际合作空间，高质量搭建数字领域开放合作新平台。

本实施方案设计面积不超过1600平方米，通过场景化、主题化的方式展示福建以数字化平台提供高效率政务服务，以数字化应用创造高品质生活，不断推动数字福建建设深度融入全省经济社会发展各个方面下的长足发展与深刻蝶变。

本项目预计位于海峡国际会展中心（8号馆），其中数字福建成果展的设计面积如下图所示（用于布展方案设计参考，根据实际分配展区面积进行调整）：

福建省

（45+51）*33/2

总体要求（指标项2）

数字福建展区的总体需求如下：

（1）	突出“福建特色、全国一流”的目标，以高站位设计、高要求管理、高标准服务，充分发挥项目在“数字福建”建设中的重要作用。

（2）	展示模块化，并具备可扩展性，紧扣数字福建建设主题，多采用信息化手段，代入感沉浸式互动等一并考虑。

（3）	展示交流载体更为丰富。展馆拥有图文展板、数字影片、交互展示、异形雕塑、数字投影、数据交互大屏等展示载体，提供多样化的展示交流形式。

（4）	展示表现形式多元化，结合艺术品创作、场景演绎、声光电等现代布展手段，融思想性、观赏性、教育性为一体，给人以视觉冲击与心灵震撼。

在整体布局设计上，围绕“两个基础、五位一体、两个能力、两个环境”整体布局。

在展陈设计风格方面，展陈设计风格应与参展项目的主题和理念相契合，理解参展项目的文化内涵和市场定位，提炼设计元素和色彩搭配，营造与项目主题相呼应的展览氛围，通过灯光、色彩、造型等视觉手段，以及多媒体、互动装置等现代科技手段，生动展示参展项目的创新性、先进性等特点，加深观众对项目的印象和理解。

在主题内容划分方面，围绕各展区总体布局和主题（概念），注重数据链、生态链的衔接和体验效果，强调产业生态、数字生态、数据生态的聚合效应，增强参展项目与现场参观者的互动性。对同类、同地区、同一单位报送的具有上述效应的不同项目按特定主题进行拼合和组团设计。

在技术创新应用方面，注重增强观众体验和交流互动。在展位布置上，注重场景化生态和产品生态及应用体验展示，以实物、实景实现集中式、场景式、浸入式体验，多种表现手法有机融合，增强传播力，积极运用先进展示技术增强展览效果。鼓励参展单位广泛运用虚拟现实、增强现实、全息投影等手段，营造立体展览体验空间，带给观众震撼的观展效果。以图片、文字、视频、实物、场景互动等多种形式，多角度、全景式展示数字成果。

目标与引领（指标项3）

按照“产品+数据+体验”内容相结合的模式，体现福建省立足新发展阶段，在不同领域数字化建设成果，建立数字福建品牌视觉标识，巩固数字中国源起地位，将数字福建这个样板工程的建设经验推广开来，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献数字力量，为“数字中国”提供鲜活的经验。

展馆以《数字中国建设整体布局规划》为核心引领，以“数字福建，数据浪潮”为核心创意，以福建经验、福建案例、福建技术、福建产品为展示内容，生动呈现思想引领实践、引领时代的非凡历程，展示福建省高度重视数字福建建设，始终按照习近平总书记擘画的数字福建建设宏伟蓝图，以数字化建设推动高质量发展，以数字化平台提供高效率政务服务，以数字化应用创造高品质生活，不断推动数字福建建设深度融入全省经济社会发展各个方面下的长足发展与深刻蝶变。

布局规划（指标项4）

本届展览会按照数字中国建设“2522”的整体布局搭建展览结构，分为数字福建核心展区、2522主题展和数字福建摄影展。

1、数字福建核心展区

展示数字福建从数字中国的思想源头和实践起点到数字中国的建设样板和发展缩影，彰显出数字福建思想源头及实践地位。

2、2522主题展

结合数字中国建设“2522”整体框架，规划设置4大主题展区。

（1）两大基础展区：数字基建设施与数据资源体系；

（2）五位一体展区：数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态治理；

（3）两大能力展区：数字技术创新与数据安全屏障；

（4）两个环境展区：数字治理生态与数字领域国际合作。

3、数字福建摄影展

围绕“加快数字中国建设，推进中国式现代化”，展示我省在数字福建建设中的变迁照片，以数字化平台提供高效率政务服务，以数字化应用创造高品质生活，以数字化技术提升产业能级，展示数字福建建设融入全省经济、社会、发展、文化各个方面下的深刻蝶变。

展区搭建工程量清单（指标项5）

整体和核心展区搭建的工程量包括但不限于下表所示，同时根据峰会组委会统一规划、现场实际情况等，工程量可按需进行必要的调整，卖方需配合并免费提供必需的设备、产品和服务。

| 编号 | 项名称目 | 功能说明与描述（规格及材质） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 框架结构部分 |  |  |  |
| 1 | 地台部分 |  |  |  |
| （1） | 地台基础板 | 12厘夹板 | 1 | 项 |
| （2） | 地台面板 | 淋油板+颜色 | 1 | 项 |
| （3） | 地台斜坡 | 淋油板+夹板+不锈钢包边+防滑条 | 1 | 项 |
| （4） | 地台基础框架 | 10厘米地台板 | 1 | 项 |
| 2 | 装修部分 |  |  |  |
| （1） | 铝板收边 | 15厘夹板+5CM铝板收边 | 1 | 项 |
| （2） | 主体钢架结构（大框架） | 钢结构焊接+面饰特殊处理 | 1 | 项 |
| （3） | 钢结构网格定制 | 钢结构焊接+表面处理 | 1 | 项 |
| （4） | 特殊造型饰面 | 有机板定制化处理+阻燃处理+固定框架定制 | 1 | 项 |
| （5） | 木质包装箱 | 钢木结构框架、木夹板箱体、底部钢结构托盘 | 1 | 项 |
| （6） | 软包装 | 纸皮、拉伸膜、珍珠棉、包角等 | 1 | 项 |
| 3 | 入口部分 |  |  |  |
| （1） | 入口门头支撑安全结构造型 | 10CM钢木结构+40CM*60CM太空架+高清5米机软膜+灯带效果+有机亚克力 | 1 | 项 |
| （2） | 入口两侧 | 木结构乳胶漆 | 1 | 项 |
| （3） | 入口顶部 | 凸出雪弗板雕刻暗藏灯带以及顶部造型 | 1 | 项 |
| （4） | 弧形顶部封顶及筒灯 | 侧面封板木结构乳胶漆 | 1 | 项 |
| （5） | 特殊造型结构 | 10CM钢木结构+特殊工艺 | 1 | 项 |
| （6） | 顶部特殊弧形造型定制 | 木制雕刻+凹槽 | 1 | 项 |
| （7） | 造型处理 | 木结构+四周留槽+效果处理 | 1 | 项 |
| （8） | 独立造型结构处理 | 独立造型结构处理 | 1 | 项 |
| （9） | 地面结构框架手边处理 | 框架焊接+收边处理 | 1 | 项 |
| (10) | 门楣 | 木结构木龙骨三面乳胶漆 | 1 | 项 |
| (11) | 门楣装饰 | 灯带、软膜灯箱 | 1 | 项 |
| (12) | 门头正前方造型 | 不锈钢发光字 | 1 | 项 |
| 4 | 展项定制部分 |  |  |  |
| （1） | 滑轨屏 | 滑轨屏 | 1 | 项 |
| （2） | 滑轨轨道 | 定制隐藏轨道 | 1 | 项 |
| （3） | 数控设备 | 数控电机+控制编程 | 1 | 项 |
| （4） | 滑轨电机 | 数字控制电机 | 1 | 项 |
| （5） | 侧屏 | 主机+控制台+大屏 | 1 | 项 |
| （6） | 屏幕雷支撑亚架 | 支撑以及包裹 | 1 | 项 |
| （7） | 装屏钢架 | 50*50钢管 | 1 | 项 |
| （8） | 顶部屏幕结构 | 弧形钢木结构乳胶漆+灯带 | 1 | 项 |
| （9） | 顶部亚克力定制造型 | 蓝色亚克力+UV+发光灯条+灯槽 | 1 | 项 |
| (10) | 视频处理器 | / | 1 | 项 |
| (11) | 视频线材及周边 | / | 1 | 项 |
| (12) | 标准数字配电柜 | / | 1 | 项 |
| (13) | 内部美工文字+画面 | 高清5米机UV喷印海报+雪弗板 | 1 | 项 |
| (14) | 区域插座/线缆 | 三相电源/插座隐藏 | 1 | 项 |
| (15) | 独立展示柜（模块1）美工字 | PVC雕刻字+亚克力覆面 | 1 | 项 |
| (16) | LED显示屏 |  | 1 | 项 |
| (17) | 视频线材及周边 | / | 1 | 项 |
| (18) | 发光字总标题 | 发光字+金属包边+特殊工艺定制化处理 | 1 | 项 |
| (19) | LED天花筒灯 | 国标 | 1 | 项 |
| (20) | LEDTruss展灯 | 国标 | 1 | 项 |
| (21) | 展示区域灯具 | 国标 | 1 | 项 |
| (22) | LED灯带、30A电源 | 国标 | 1 | 项 |
| (23) | 定制化展示 | 木制雕刻+凹槽 | 1 | 项 |
| 5 | 配套辅材 |  |  |  |
| （1） | 手动葫芦 | 常规，国标 | 1 | 项 |
| （2） | 五金配件吊带等 | 螺丝/螺母/枪钉 | 1 | 项 |
| （3） | 钢制横担一 | 槽钢 | 1 | 项 |
| （4） | 主电缆 | 国标 | 1 | 项 |
| （5） | 辅助电源线 | 国标 | 1 | 项 |
| （6） | 辅助电缆 | 国标 | 1 | 项 |
| （7） | 灯管 | 国标 | 1 | 项 |
| （8） | 地插 | 国标 | 1 | 项 |
| （9） | 插座 | 国标 | 1 | 项 |
| (10) | 辅料 | 辅料部分/结构/材料阻燃处理 | 1 | 项 |
| (11) | 主电柜 | 国标 | 1 | 项 |
| 6 | 人工部分 | 地台铺设人工/面板铺设人工/主体结构框架安装人工/美工安装人工/设备安装人工 | 1 | 项 |
| 7 | 现场综合费用 | 场馆水、电、空调、网络（含互联网、政务外网、政务信息网）等其他现场杂项 | 1 | 项 |
| 8 | 物流运输 | 货车物流运输 | 1 | 项 |
| 二 | 核心展区 |  |  |  |
| 1 | 地台部分 |  |  |  |
| （1） | 地台基础板 | 12厘夹板 | 1 | 项 |
| （2） | 地台面板 | 淋油板+颜色 | 1 | 项 |
| （3） | 地台斜坡 | 淋油板+夹板+不锈钢包边+防滑条 | 1 | 项 |
| （4） | 地台基础框架 | 10厘米地台板 | 1 | 项 |
| 2 | 装修部分 |  |  |  |
| （1） | 铝板收边 | 15厘夹板+5CM铝板收边 | 1 | 项 |
| （2） | 主体钢架结构（大框架） | 钢结构焊接+面饰特殊处理 | 1 | 项 |
| （3） | 钢结构网格定制 | 钢结构焊接+表面处理 | 1 | 项 |
| （4） | 木质包装箱 | 钢木结构框架、木夹板箱体、底部钢结构托盘 | 1 | 项 |
| （5） | 软包装 | 纸皮、拉伸膜、珍珠棉、包角等 | 1 | 项 |
| 3 | 入口部分 |  |  |  |
| （1） | 入口门头支撑安全结构造型 | 10CM钢木结构+40CM*60CM太空架+高清5米机软膜+灯带效果+有机亚克力 | 1 | 项 |
| （2） | 入口两侧 | 木结构乳胶漆 | 1 | 项 |
| （3） | 入口顶部 | 凸出雪弗板雕刻暗藏灯带以及顶部造型 | 1 | 项 |
| （4） | 特殊造型结构 | 10CM钢木结构+特殊工艺 | 1 | 项 |
| （5） | 造型处理 | 木结构+四周留槽+效果处理 | 1 | 项 |
| （6） | 门楣 | 木结构木龙骨三面乳胶漆 | 1 | 项 |
| （7） | 门楣装饰 | 灯带、软膜灯箱 | 1 | 项 |
| 4 | 展项定制部分 |  |  |  |
| （1） | 数控设备 | 数控电机+控制编程 | 1 | 项 |
| （2） | 屏幕雷支撑亚架 | 支撑以及包裹 | 1 | 项 |
| （3） | 装屏钢架 | 50*50钢管 | 1 | 项 |
| （4） | 视频线材及周边 | / | 1 | 项 |
| （5） | 区域插座/线缆 | 三相电源/插座隐藏 | 1 | 项 |
| （6） | 视频线材及周边 | / | 1 | 项 |
| （7） | 发光字总标题 | 发光字+金属包边+特殊工艺定制化处理 | 1 | 项 |
| （8） | LED天花筒灯 | 国标 | 1 | 项 |
| （9） | LEDTruss展灯 | 国标 | 1 | 项 |
| (10) | 展示区域灯具 | 国标 | 1 | 项 |
| (11) | 定制化展示 | 木制雕刻+凹槽 | 1 | 项 |
| 5 | 配套辅材 |  |  |  |
| （1） | 手动葫芦 | 常规，国标 | 1 | 项 |
| （2） | 五金配件吊带等 | 螺丝/螺母/枪钉 | 1 | 项 |
| （3） | 钢制横担一 | 槽钢 | 1 | 项 |
| （4） | 主电缆 | 国标 | 1 | 项 |
| （5） | 辅助电源线 | 国标 | 1 | 项 |
| （6） | 辅助电缆 | 国标 | 1 | 项 |
| （7） | 灯管 | 国标 | 1 | 项 |
| （8） | 地插 | 国标 | 1 | 项 |
| （9） | 插座 | 国标 | 1 | 项 |
| (10) | 辅料 | 辅料部分/结构/材料阻燃处理 | 1 | 项 |
| (11) | 主电柜 | 国标 | 1 | 项 |
| 6 | 人工部分 | 地台铺设人工/面板铺设人工/主体结构框架安装人工/美工安装人工/设备安装人工 | 1 | 项 |
| 7 | 现场综合费用 | 场馆水、电、空调、网络（含互联网、政务外网、政务信息网）等其他现场杂项 | 1 | 项 |
| 8 | 物流运输 | 货车物流运输 | 1 | 项 |

综合展区搭建

包括“两大基础”展区、“五位一体”展区、“两大能力”展区、“两个环境”展区主题展和数字福建摄影展设计与搭建。

展览内容（指标项6）

数字福建展区充分发挥“数字福建”特色优势，结合“数字中国”建设要求，以“数字化展示+实体展馆”相结合的模式，利用数字化手段开展数字福建展区示教育工作。

数字福建展区一共分为5个展示区、12个展示子区：

| 序号 | 展示区 | 展示子区 | 展现重点 | 展现形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字福建核心展区 | 数字福建核心展区 | 总体介绍、成果形象墙 | 文本、图片、视频 |
| 2 | 夯实数字中 国建设基础展区 （两大基础） | 新型基础设施（重点全国领先） | 数字福建建设基础相关成果 | 实物模型、文本、图片、视频、数据、系统交互 |
| 3 |  | 畅通的数据资源管理体系 |  |  |
| 4 | 全面赋能经 济社会发展展区 （五位一体） | 做强做优做大的数字经济 | 数字经济建设相关成果 | 实物模型、文本、图片、视频、数据、系统交互结合可视化页面交互展示 |
| 5 |  | 发展高效协同的数字政务 |  |  |
| 6 |  | 打造自信繁荣的数字文化 |  |  |
| 7 |  | 构建普惠便捷的数字社会 |  |  |
| 8 |  | 建设绿色智慧的数字生态文明 |  |  |
| 9 | 强化数字中 国关键能力展区 （两大能力） | 构筑自立自强的数字技术创新体系 | 数字福建关键技术展示 | 实物模型、文本、图片、视频、数据 |
| 10 |  | 筑牢可信可控的数字安全屏障 |  |  |
| 11 | 优化数字化 发展环境展区（两个环境） | 建设公平规范的数字治理生态 | 数字治理与对外合作成果展示 | 实物模型、文本、图片、视频、数据 |
| 12 |  | 建设公平规范的数字治理生态 |  |  |

展示方式要求（指标项7）

1、新技术创新应用

一方面注重增强观众体验和交流互动。在展位布置上，注重场景化生态和产品生态及应用体验展示，以实物、实景实现集中式、场景式、浸入式体验，多种表现手法有机融合，增强传播力。另一方面，积极运用先进展示技术增强展览效果。鼓励参展单位广泛运用虚拟现实、增强现实、全息投影等手段，营造立体展览体验空间，带给观众震撼的观展效果。以图片、文字、视频、实物、场景互动等多种形式，多角度、全景式展示数字福建建设理论成果和优秀实践。

2、参展项目与总体布局相协调

要无缝融入参展单位所在展区的主题定位，统一按照生态链、消费链的衔接和体验效果要求，合理设置展览内容，重点突出参展单位的新项目、新亮点、新进展、新应用，助力产业生态、产品生态、消费生态的聚合效应，全面展现参展单位品牌形象和数字福建建设最新成果。

3、统一展馆设计风格

根据主题和典型应用场景，统一设计表现元素。在不同主题之间，相关联的场景能够有效衔接。同时，在公共区域设置统一的表现元素，留足人流通道，整体展位设计通透，确保人流通畅、视野通透；充分做好共性元素以及地面和吊顶的利用率和特殊表达效果。杜绝参展单位在相邻共享空间上设置障碍。

4、线上线下相结合

同步建立线下实体展馆的网络“孪生”数字展馆，打造一场永不落幕的数字展馆，发挥办展的综合效益。把线下实体展馆的全要素（场馆环境、传统展板、信息系统、实物产品、现场讲解员、线下参观者、线上体验者等）映射到虚拟空间中，实现虚实融合，让远程观众通过眼观、耳听、体感等多种方式参与互动，增强震撼力、感染力、传播力。

遴选项目清单（指标项8）

初步遴选的参展项目清单如下：

| 序号 | 参展项目名称 | 展示主题 | 所属展区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 省直项目 |  |  |
|  | 福建省生态云-美丽福建 | 数字化赋能 | 数字生态 |
|  | 福建省林长制暨无人机应用管理平台 | 数字化赋能 | 数字政务 |
|  | 福建省一体化大融合行政执法平台 | 数据要素建设 | 数字政务 |
|  | 经济社会预测AI大模型 | 数字化赋能 | 数字政务 |
|  | 福建省一体化公共数据平台 | 数字基础设施 | 数字政务 |
|  | 福建省算力资源一体化服务平台 | 数字化赋能 | 数字基础设施 |
|  | 平潭综合实验区数据跨境流动枢纽项目 | 数字化赋能 | 数字领域国际合作格局 |
|  | 数字赋能，智绘未来-智慧农业助力乡村振兴 | 数字化赋能 | 数字经济 |
|  | 福建省市场监督管理局智慧监管典型应用展示 | 数字化赋能 | 数字政务 |
|  | 数字化资产评估的福建探索 | 数字化赋能 | 数字政务 |
|  | 福建省金融服务云平台 | 数字化赋能 | 数字经济 |
|  | 织好数据“纵横网”，助力退役军人工作高质量发展 | 数字化赋能 | 数字政务 |
|  | 福建省智慧助残服务平台 | 数字化赋能、数据要素建设 | 数字政务 |
|  | 台湾历史与文化数字博物馆 | 数字化赋能 | 数字文化 |
|  | 智能装备消防灭火侦察机器人 | 数字核心技术 | 数字技术创新体系 |
|  | 空天地水下一体化地球感知及监测体系 | 数字化赋能 | 数字技术创新体系 |
|  | 数字福建 数据要素 X应用 | 数字化赋能、数据要素建设 | 数据资源体系 |
|  | 智能交通ITS拥堵率检测管理系统、人流量密度与追踪高精度检测检测 | 数字化赋能 | 数字社会 |
|  | 福建省毕业生服务平台、零工平台 | 数字化赋能 | 数字社会 |
|  | 福建公安新一代警综平台（i闽警）、福州市公安局e体＋治理平台 | 数字化赋能 | 数字社会 |
|  | 智慧海关建设 | 数字化赋能、数据要素建设、数字基础设施、数字核心技术 | 数据资源体系 |
|  | 国家特种机器人产品质检中心科技创新成果 | 数字化赋能 | 数字经济 |
|  | 2023年“数字福厝”数字技能大赛成果展示 | 数字化赋能 | 数字文化 |
|  | 智慧交通 | 数字基础设施、数字化赋能、数据要素建设 | 数字社会 |
|  | 全省文旅数字化建设成果展 | 数字化赋能 | 数字文化 |
|  | 中国（福建）国际贸易单一窗口 | 数字基础设施、数字核心技术、数据要素建设 | 数字社会 |
|  | 数字气象赋能新质生产力 | 数字化赋能 | 数字生态 |
| 二 | 地市项目 |  |  |
|  | 福州市韧性城市综合保障能力提升工程 | 数字化赋能 | 数字社会 |
|  | 光储充检智能超充站 | 数字基础设施 | 数字经济 |
|  | 裸眼VR三维球幕 | 数字核心技术 | 数字技术创新体系 |
|  | 冠脉CTA智能辅助诊断系统 | 数字基础设施 | 数字社会 |
|  | 网宿安全—体系化主动安全能力全景 | 数字基础设施 | 数字安全屏障 |
|  | 漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统项目 | 数字化赋能 | 数字生态 |
|  | HoloXAI：超高清3D空间计算新型显示 | 数字核心技术 | 数字技术创新体系 |
|  | 硅光芯片与模块产业化项目 | 数字基础设施 | 数字基础设施 |
|  | 数字化营商环境 | 数字化赋能 | 数字社会 |
|  | 三明市基层卫生信息系统 | 数字化赋能 | 数字社会 |
|  | 莆田市“一张图” | 数字化赋能、数据要素建设 | 数据资源体系 |
|  | 莆田市生态环境局数字木兰溪项目 | 数字化赋能 | 数字治理生态 |
|  | 智能清扫机器人 | 数字化赋能 | 数字技术创新体系 |
|  | 永定土楼元宇宙数字体验项目 | 数字化赋能 | 数字文化 |
|  | 智慧制造 | 数字化赋能、其他 | 数字技术创新体系 |

注：以上项目清单为暂定清单，买方有权根据参展情况实时动态调整增加或减少参展项目，卖方应予以补充并免费提供支持。

设计规范与布展实施总体要求（指标项9）

会展总体设计规范

- 数字福建展区在整体布局设计上，要符合四大主题区域“两大基础”、“两大能力”“两个环境”，“五位一体”的设计理念和设计风格，分区分片科学展现参展单位特色成果、产品，整体设计风格、展览风格和色调力求保持统一协调，做到主题清晰、过渡流畅、互为呼应，并与四个主宾省展览结构、外观和视觉等相协调，展现最佳布局。

- 克服以往在总体布局的不足，选取与数字社会、数字生态文明、数字文化等典型应用场景组织参展项目重点展示，打破藩篱，杜绝各个参展项目以“自我为中心”，要提高整个展馆在平面和垂向空间利用率；展位总体外观设计上，要求主题展区外观和谐、悦目，参展项目与总体布局相协调，统一展馆设计风格；装潢装饰以安全、绿色、环保为要，公共区人流通道、参展单位内部通道均应符合消防规范。

- 所有展馆的特装展台限高均为5米，不得超过5米总高。垂直空间布局上，避免出现相互遮蔽遮挡的隔墙。沿着8号馆主入口（8.2入口）、主干道参观，正前面的展位不能遮挡后面的，临近主通道的展位不能遮挡后面展位。总体通透性提高的同时可以考虑展位垂直空间加大，特别是处于边缘楼道的展位。

- 不允许大面积呈现参展单位和企业LOGO，保持整体风格的协调统一，与在公共区域设置的表现元素协调统一，做到展位与展位之间不能有完全隔断墙体，留足人流通道，整体展位设计通透，人流走向流畅。充分做好入口处、共性元素（参展单位LOGO、单位（组合）名称、二维码、导览系统、打卡系统）以及地面和吊顶的利用率和特殊表达效果。

- 在具体展览规划上，要无缝融入参展单位所在展区的主题定位，统一按照生态链、消费链的衔接和体验效果要求，合理设置展览内容，重点突出参展单位的新项目、新亮点、新进展、新应用，助力产业生态、产品生态、消费生态的聚合效应，全面展现参展单位品牌形象和数字福建建设最新成果。

- 在展示方式设计上，要注重增强观众体验和交流互动。注重场景化生态和产品生态及应用体验展示，以实物、实景实现集中式、场景式体验。对同类、同地区、同一单位报送的具有上述效应的不同项目按特定主题进行拼合和组团设计。

- 要积极运用先进展示技术增强展览效果。广泛运用虚拟现实、增强现实、全息投影等手段，营造立体、沉浸式展陈体验空间，带给观众震撼的观展效果，让观众通过眼观、耳听、体感等多种方式参与互动，增强震撼力、感染力、传播力。

布展实施要求

- 卖方需在峰会正式开幕前，提交布展施工图纸给“数字福建展区”主管单位，审核通过后方可实施现场布展。

- 布展时间进度要求：峰会正式开幕前15日进场布展，开幕前5日完成现场布展，接受安全检查、领导巡展（以最后通知时间为准）。

- 卖方需负责严格控制参展展位的多媒体设备数量，要求如下：

- 常规尺寸多媒体挂壁设备数量：每20平方米为基本单元配置1台套整机显示器/电视（50-65寸），不满20平方米部分舍去不计。

- 限制大尺度LED或LCD拼接屏数量。

- 60-100平方米的展位可允许用：1个2M高*3M长（或6平方米）LED或LCD拼接大屏，替换1个常规尺寸设备；

- 100-150平方米的展位可允许用：1个3M高*4M长（或12平方米）LED或LCD拼接大屏，替换1个常规尺寸设备；

- 150平方米以上的展位可允许用：1个3M高*4M长（或12平方米）和1个2M高*3M长（或6平方米）LED或LCD拼接大屏，替换1个常规尺寸设备。

- 展位与展位之间墙体必须留出2米以上通道（超过10米长度的隔断墙体必须留出3米以上通道）

- 展区内使用的装饰材料要使用安全、环保、节能型材料。电器使用安装要规范，符合公安和消防规定。

- 卖方及参展单位的布展材料需满足阻燃性、环保性、轻便性等方面要求。在选择布展材料时，应根据展览的主题、目的、展品特点以及展位大小等因素综合考虑，选择合适的材料，以达到最佳的展示效果。同时，要注意遵守相关规定和标准，确保安全、环保、合规。电路、电气的安装必须由持有有效操作证件的人员进行施工，展会期间电工必须随身携带操作证件，以备核查。

展区搭建工程量清单（指标项10）

综合展区搭建的工程量包括但不限于下表所示，同时根据峰会组委会统一规划、现场实际情况等，工程量可按需进行必要的调整，卖方需配合并免费提供必需的材料、设备和服务。

| 编号 | 项名称目 | 功能说明与描述（规格及材质） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | “两大基础”展区 |  |  |  |
| 1 | 地台部分 |  |  |  |
| （1） | 地台基础板 | 12厘夹板 | 417.5 | m² |
| （2） | 地台面板 | 淋油板+颜色 |  |  |
| （3） | 地台斜坡 | 淋油板+夹板+不锈钢包边+防滑条 |  |  |
| （4） | 地台基础框架 | 10厘米地台板 |  |  |
| 2 | 装修部分 |  |  |  |
| （1） | 铝板收边 | 15厘夹板+5CM铝板收边 | 417.5 | m² |
| （2） | 主体钢架结构（大框架） | 10CM钢结构焊接+40CM*60CM天空架+面饰特殊处理 |  |  |
| （3） | 造型结构 | 异形钢木结构乳胶漆 以及灯带阴刻发光 |  |  |
| （4） | 落地造型结构 | 10CM钢木结构+特殊工艺+油漆饰面 |  |  |
| （5） | 侧边造型特殊处理 | 钢木结构+特殊工艺+软膜发光 |  |  |
| （6） | 特殊造型结构 | 钢木结构+特殊工艺+灯带效果 |  |  |
| （7） | 木质包装箱 | 钢木结构框架、木夹板箱体、底部钢结构托盘 |  |  |
| （8） | 软包装 | 纸皮、拉伸膜、珍珠棉、包角等 |  |  |
| （9） | 展区发光字总标题 | 发光字+金属包边+特殊工艺定制化处理 | 14 | 项 |
| 3 | 展项定制部分 |  |  |  |
| （1） | 液晶电视/触摸屏 | 55寸电视/触摸屏 | 14 | 台 |
| （2） | 定制化灯箱 | 木制结构+软膜 | 14 | 个 |
| （3） | 定制化柜子 | 木制结构 | 14 | 个 |
| （4） | 定制化展板 | 木制结构 | 14 | 个 |
| （5） | 定制化展示 | 木制雕刻+凹槽 | 14 | 项 |
| （6） | 内部美工文字+画面 | 5米高清UV喷印海报+ | 14 | 项 |
| （7） | LED天花筒灯 | 国标 | 14 | 个 |
| （8） | LEDTruss展灯 | 国标 | 14 | 个 |
| （9） | 展示区域灯具 | 国标 | 14 | 项 |
| (10) | LED灯带、30A电源 | 国标 | 14 | 项 |
| 4 | 配件辅材 |  |  |  |
| （1） | 手动葫芦 | 常规，国标 | 14 | 个 |
| （2） | 五金配件吊带等 | 螺丝/螺母/枪钉 | 14 | 项 |
| （3） | 钢制横担一 | 槽钢 | 14 | 个 |
| （4） | 主电缆 | 国标 | 14 | 项 |
| （5） | 辅助电源线 | 国标 | 14 | 项 |
| （6） | 辅助电缆 | 国标 | 14 | 项 |
| （7） | 灯管 | 国标 | 14 | 个 |
| （8） | 地插 | 国标 | 14 | 个 |
| （9） | 插座 | 国标 | 14 | 个 |
| (10) | 电工辅料 | 国标 | 14 | 项 |
| (11) | 主电柜 | 国标 | 14 | 项 |
| (12) | 辅料部分/结构/材料阻燃处理 | 工程辅料/结构/材料阻燃处理 | 14 | 项 |
| 5 | 人工部分 | 地台铺设人工/面板铺设人工/主体结构框架安装人工/美工安装人工/设备安装人工 | 417.5 | m² |
| 6 | 现场综合费用 | 场馆水、电、空调、网络（含互联网、政务外网、政务信息网）等其他现场杂项 | 417.5 | m² |
| 7 | 物流运输 | 货车物流运输 | 1 | 项 |
| 二 | “五位一体”展区 |  |  |  |
| 1 | 地台部分 |  |  |  |
| （1） | 地台基础板 | 12厘夹板 | 417.5 | m² |
| （2） | 地台面板 | 淋油板+颜色 |  |  |
| （3） | 地台斜坡 | 淋油板+夹板+不锈钢包边+防滑条 |  |  |
| （4） | 地台基础框架 | 10厘米地台板 |  |  |
| 2 | 装修部分 |  |  |  |
| （1） | 铝板收边 | 15厘夹板+5CM铝板收边 | 417.5 | m² |
| （2） | 主体钢架结构（大框架） | 10CM钢结构焊接+40CM*60CM天空架+面饰特殊处理 |  |  |
| （3） | 造型结构 | 异形钢木结构乳胶漆 以及灯带阴刻发光 |  |  |
| （4） | 落地造型结构 | 10CM钢木结构+特殊工艺+油漆饰面 |  |  |
| （5） | 侧边造型特殊处理 | 钢木结构+特殊工艺+软膜发光 |  |  |
| （6） | 特殊造型结构 | 钢木结构+特殊工艺+灯带效果 |  |  |
| （7） | 木质包装箱 | 钢木结构框架、木夹板箱体、底部钢结构托盘 |  |  |
| （8） | 软包装 | 纸皮、拉伸膜、珍珠棉、包角等 |  |  |
| （9） | 展区发光字总标题 | 发光字+金属包边+特殊工艺定制化处理 | 14 | 项 |
| 3 | 展项定制部分 |  |  |  |
| （1） | 液晶电视/触摸屏 | 55寸电视/触摸屏 | 14 | 台 |
| （2） | 定制化灯箱 | 木制结构+软膜 | 14 | 个 |
| （3） | 定制化柜子 | 木制结构 | 14 | 个 |
| （4） | 定制化展板 | 木制结构 | 14 | 个 |
| （5） | 定制化展示 | 木制雕刻+凹槽 | 14 | 项 |
| （6） | 内部美工文字+画面 | 5米高清UV喷印海报+ | 14 | 项 |
| （7） | LED天花筒灯 | 国标 | 14 | 个 |
| （8） | LEDTruss展灯 | 国标 | 14 | 个 |
| （9） | 展示区域灯具 | 国标 | 14 | 项 |
| (10) | LED灯带、30A电源 | 国标 | 14 | 项 |
| 4 | 配件辅材 |  |  |  |
| （1） | 手动葫芦 | 常规，国标 | 14 | 个 |
| （2） | 五金配件吊带等 | 螺丝/螺母/枪钉 | 14 | 项 |
| （3） | 钢制横担一 | 槽钢 | 14 | 个 |
| （4） | 主电缆 | 国标 | 14 | 项 |
| （5） | 辅助电源线 | 国标 | 14 | 项 |
| （6） | 辅助电缆 | 国标 | 14 | 项 |
| （7） | 灯管 | 国标 | 14 | 个 |
| （8） | 地插 | 国标 | 14 | 个 |
| （9） | 插座 | 国标 | 14 | 个 |
| (10) | 电工辅料 | 国标 | 14 | 项 |
| (11) | 主电柜 | 国标 | 14 | 项 |
| (12) | 辅料部分/结构/材料阻燃处理 | 工程辅料/结构/材料阻燃处理 | 14 | 项 |
| 5 | 人工部分 | 地台铺设人工/面板铺设人工/主体结构框架安装人工/美工安装人工/设备安装人工 | 417.5 | m² |
| 6 | 现场综合费用 | 场馆水、电、空调、网络（含互联网、政务外网、政务信息网）等其他现场杂项 | 417.5 | m² |
| 7 | 物流运输 | 货车物流运输 | 1 | 项 |
| 三 | “两大能力”展区 |  |  |  |
| 1 | 地台部分 |  |  |  |
| （1） | 地台基础板 | 12厘夹板 | 417.5 | m² |
| （2） | 地台面板 | 淋油板+颜色 |  |  |
| （3） | 地台斜坡 | 淋油板+夹板+不锈钢包边+防滑条 |  |  |
| （4） | 地台基础框架 | 10厘米地台板 |  |  |
| 2 | 装修部分 |  |  |  |
| （1） | 铝板收边 | 15厘夹板+5CM铝板收边 | 417.5 | m² |
| （2） | 主体钢架结构（大框架） | 10CM钢结构焊接+40CM*60CM天空架+面饰特殊处理 |  |  |
| （3） | 造型结构 | 异形钢木结构乳胶漆 以及灯带阴刻发光 |  |  |
| （4） | 落地造型结构 | 10CM钢木结构+特殊工艺+油漆饰面 |  |  |
| （5） | 侧边造型特殊处理 | 钢木结构+特殊工艺+软膜发光 |  |  |
| （6） | 特殊造型结构 | 钢木结构+特殊工艺+灯带效果 |  |  |
| （7） | 木质包装箱 | 钢木结构框架、木夹板箱体、底部钢结构托盘 |  |  |
| （8） | 软包装 | 纸皮、拉伸膜、珍珠棉、包角等 |  |  |
| （9） | 展区发光字总标题 | 发光字+金属包边+特殊工艺定制化处理 | 14 | 项 |
| 3 | 展项定制部分 |  |  |  |
| （1） | 液晶电视/触摸屏 | 55寸电视/触摸屏 | 14 | 台 |
| （2） | 定制化灯箱 | 木制结构+软膜 | 14 | 个 |
| （3） | 定制化柜子 | 木制结构 | 14 | 个 |
| （4） | 定制化展板 | 木制结构 | 14 | 个 |
| （5） | 定制化展示 | 木制雕刻+凹槽 | 14 | 项 |
| （6） | 内部美工文字+画面 | 5米高清UV喷印海报+ | 14 | 项 |
| （7） | LED天花筒灯 | 国标 | 14 | 个 |
| （8） | LEDTruss展灯 | 国标 | 14 | 个 |
| （9） | 展示区域灯具 | 国标 | 14 | 项 |
| (10) | LED灯带、30A电源 | 国标 | 14 | 项 |
| 4 | 配件辅材 |  |  |  |
| （1） | 手动葫芦 | 常规，国标 | 14 | 个 |
| （2） | 五金配件吊带等 | 螺丝/螺母/枪钉 | 14 | 项 |
| （3） | 钢制横担一 | 槽钢 | 14 | 个 |
| （4） | 主电缆 | 国标 | 14 | 项 |
| （5） | 辅助电源线 | 国标 | 14 | 项 |
| （6） | 辅助电缆 | 国标 | 14 | 项 |
| （7） | 灯管 | 国标 | 14 | 个 |
| （8） | 地插 | 国标 | 14 | 个 |
| （9） | 插座 | 国标 | 14 | 个 |
| (10) | 电工辅料 | 国标 | 14 | 项 |
| (11) | 主电柜 | 国标 | 14 | 项 |
| (12) | 辅料部分/结构/材料阻燃处理 | 工程辅料/结构/材料阻燃处理 | 14 | 项 |
| 5 | 人工部分 | 地台铺设人工/面板铺设人工/主体结构框架安装人工/美工安装人工/设备安装人工 | 417.5 | m² |
| 6 | 现场综合费用 | 场馆水、电、空调、网络（含互联网、政务外网、政务信息网）等其他现场杂项 | 417.5 | m² |
| 7 | 物流运输 | 货车物流运输 | 1 | 项 |
| 四 | “两大环境”展区 |  |  |  |
| 1 | 地台部分 |  |  |  |
| （1） | 地台基础板 | 12厘夹板 | 417.5 | m² |
| （2） | 地台面板 | 淋油板+颜色 |  |  |
| （3） | 地台斜坡 | 淋油板+夹板+不锈钢包边+防滑条 |  |  |
| （4） | 地台基础框架 | 10厘米地台板 |  |  |
| 2 | 装修部分 |  |  |  |
| （1） | 铝板收边 | 15厘夹板+5CM铝板收边 | 417.5 | m² |
| （2） | 主体钢架结构（大框架） | 10CM钢结构焊接+40CM*60CM天空架+面饰特殊处理 |  |  |
| （3） | 造型结构 | 异形钢木结构乳胶漆 以及灯带阴刻发光 |  |  |
| （4） | 落地造型结构 | 10CM钢木结构+特殊工艺+油漆饰面 |  |  |
| （5） | 侧边造型特殊处理 | 钢木结构+特殊工艺+软膜发光 |  |  |
| （6） | 特殊造型结构 | 钢木结构+特殊工艺+灯带效果 |  |  |
| （7） | 木质包装箱 | 钢木结构框架、木夹板箱体、底部钢结构托盘 |  |  |
| （8） | 软包装 | 纸皮、拉伸膜、珍珠棉、包角等 |  |  |
| （9） | 展区发光字总标题 | 发光字+金属包边+特殊工艺定制化处理 | 14 | 项 |
| 3 | 展项定制部分 |  |  |  |
| （1） | 液晶电视/触摸屏 | 55寸电视/触摸屏 | 14 | 台 |
| （2） | 定制化灯箱 | 木制结构+软膜 | 14 | 个 |
| （3） | 定制化柜子 | 木制结构 | 14 | 个 |
| （4） | 定制化展板 | 木制结构 | 14 | 个 |
| （5） | 定制化展示 | 木制雕刻+凹槽 | 14 | 项 |
| （6） | 内部美工文字+画面 | 5米高清UV喷印海报+ | 14 | 项 |
| （7） | LED天花筒灯 | 国标 | 14 | 个 |
| （8） | LEDTruss展灯 | 国标 | 14 | 个 |
| （9） | 展示区域灯具 | 国标 | 14 | 项 |
| (10) | LED灯带、30A电源 | 国标 | 14 | 项 |
| 4 | 配件辅材 |  |  |  |
| （1） | 手动葫芦 | 常规，国标 | 14 | 个 |
| （2） | 五金配件吊带等 | 螺丝/螺母/枪钉 | 14 | 项 |
| （3） | 钢制横担一 | 槽钢 | 14 | 个 |
| （4） | 主电缆 | 国标 | 14 | 项 |
| （5） | 辅助电源线 | 国标 | 14 | 项 |
| （6） | 辅助电缆 | 国标 | 14 | 项 |
| （7） | 灯管 | 国标 | 14 | 个 |
| （8） | 地插 | 国标 | 14 | 个 |
| （9） | 插座 | 国标 | 14 | 个 |
| (10) | 电工辅料 | 国标 | 14 | 项 |
| (11) | 主电柜 | 国标 | 14 | 项 |
| (12) | 辅料部分/结构/材料阻燃处理 | 工程辅料/结构/材料阻燃处理 | 14 | 项 |
| 5 | 人工部分 | 地台铺设人工/面板铺设人工/主体结构框架安装人工/美工安装人工/设备安装人工 | 417.5 | m² |
| 6 | 现场综合费用 | 场馆水、电、空调、网络（含互联网、政务外网、政务信息网）等其他现场杂项 | 417.5 | m² |
| 7 | 物流运输 | 货车物流运输 | 1 | 项 |

内容制作

含数字福建视频宣传片、重点项目展项定制、观展互动系统（含数字人导览）等。

数字福建视频宣传片（指标项11）

展示历年来数字福建发展成果数据。以奔流的数据长河，将数字福建到数字中国的故事娓娓道来，通过多屏互动的方式，将观者带入，重温数字中国发展的历史时刻，展望无限未来。

版本要求

针对不同场合播放需要，制作2个版本：

精炼版本：抽取数字福建、数字中国发展的重要历史时刻，提纲挈领突出数字福建发展蕴含的深刻内涵，引导观者启动数字福建展区的参观。时长：约1分钟。

完整版本：以拍摄、三维动画及剪辑包装的制作手段制作从数字福建到数字中国的宣传片，形象生动地展示数字福建的建设和发展历程。时长：约3-4分钟。

视频要求

- 内容吸引：视频的内容要吸引人，有吸引力，能够引起观众的兴趣和共鸣。

- 画质：要求清晰度高，画面稳定，无抖动。可以使用防抖技术或稳定器等设备来减少抖动。同时，注意对焦准确，避免模糊。

- 拍摄环境：要求光线充足，避免过度曝光或欠曝。可以使用补光灯等设备来调整光线。同时，确保录音质量，避免噪音干扰。

- 画面比例：要求使用合适的画面比例，可适配峰会数字福建展区现场和长乐数字福建成果展示馆显示设备的长宽比，适应不同平台的播放要求。

- 镜头运用：要求镜头运用得当，避免过度的推拉、摇摆等动作，保持镜头的平稳和流畅。同时，转场时要注意连贯性。

- 色彩：要求色彩还原真实，可以调整色温、色调等参数来达到所需的色彩效果。

- 剪辑：要求剪辑得当，保持节奏感，避免过多的切换和过渡，使观众能够更好地理解视频内容。

- 特效：要求特效的使用适度，不要过度使用，以免影响观众的观看体验。

- 声音：要求声音清晰，无杂音干扰。可以调整音量、音效等参数来达到所需的声音效果。配乐恰当，能够与视频内容相得益彰，增强视频的感染力。

- 镜头语言：运用合适的镜头语言，如特写、中景、远景等，以表达所需的情感和信息。

- 后期编辑：进行适当的后期编辑，如剪辑、拼接、添加字幕等，以提高视频的质量和观感。

- 文件格式：采用合适的文件格式以保证视频的质量和兼容性。例如，使用H.264等常见的压缩格式。

重点项目展项定制（指标项12）

为了满足数字经济、数字政府重点项目的展示需求，直观展现重点项目取得的成果，在本次峰会征集的展示项目中抽取数字经济、数字政府重点项目（共2个），设计定制项目重装展台。展陈方式（可选）不限于数字沙盘、AR/VR、机械装置和实物模型、高科技显示设备、互动观展设备、数字中控等等。

展台设计以简约、科技、现代为主题，采用开放式布局，方便参观者自由流动。

观展互动系统（含数字人导览）（指标项13）

通过线上数字人场景应用能力，增强峰会参观体验效果，扩大福建展区传播影响力。数字人根据展馆实景建模，提供数字人展厅介绍、数字人讲解等功能，为参观人员提供良好的参观体验。

宣传推广

在主流媒体的融媒体平台上开展展区宣传服务，依托媒体的平台优势、内容优势、传播优势、资源优势，以图文内容、视频内容、广告投放等形式，重点突出数字福建最新建设的新成效，展现数字福建建设的主要成果。现场配备专业解说员3-4人，给重要嘉宾（移动）和普通观众（定点）介绍本届数字福建展区的理念、逻辑、参展主题、参展内容以及特色。

服务内容要求（指标项14）

活动总体宣传分为前、中、后三个阶段进行：

- 活动前期——宣传预热（峰会前），通过活动内容预告（新闻发布会报道）、活动倒计时预告等广泛预热，吸引民众关注，为活动营造良好的舆论氛围。

- 活动中期——全面报道（峰会期间），通过对活动的全渠道、多形式报道，扩大宣传覆盖面，并结合圈层传播，形成裂变式传播效果。

- 活动后期——持续影响（峰会后），以活动的成果、亮点等方面结合深度报道，拓展宣传格局，扩大社会传播影响力。

宣传服务具体内容如下：

图文内容推广

新闻发布会推广

通过结合新闻发布会（突出数字福建成果展）以及展览规划亮点，由合作媒体相关人员负责撰写1个关于第七届数字中国建设峰会数字福建成果展的预热内容，并由合作媒体进行发布。

海报推广

由合作媒体相关人员结合倒计时海报（总共3张），择1张由合作媒体进行发布，同时可用于圈层传播，为第七届数字中国建设峰会数字福建成果展的相关活动进行预热。

现场采写推广

第七届数字中国建设峰会活动期间，合作媒体安排专业人员到数字福建成果展现场进行内容采写，提炼、展现数字福建成果展的亮点1个，并由合作媒体进行发布。

展览总结推广

第七届数字中国建设峰会活动后期，结合主办方提供的1个展览总结内容，经过合作媒体专业人员润色后，由合作媒体进行发布。（主办方若有活动花絮视频，可结合）

专题更新

第七届数字中国建设峰会活动期间，数字福建成果展相关内容在专题植入。在合作媒体搭建的数字中国建设峰会专题中，合作媒体专业人员将结合数字福建建设成果展览的活动进程，进行持续、动态更新。

视频内容推广

宣传片推广

数字福建成果展宣传片推广。由主办方提供宣传片，在开馆当天由合作媒体进行发布，供用户直面了解本届峰会数字福建成果展的主题。

探馆Vlog推广

由合作媒体安排专业人员，前往数字福建建设成果展览区域，制作《探馆Vlog：数字福建新答卷》2-3分钟短视频，剪辑后发布至网络宣传推广，以更具代入感的方式展现数字福建展区规划及成果亮点。

现场解说服务（指标项15）

现场配备专业解说员3-4人，使莅临现场的观众更好地了解和感受数字福建的发展历程和主要成就，深刻理解时任福建省省长习近平作出建设“数字福建”重要决策的重大意义。

解说培训

为提高解说员的解说水平,展现对外的良好形象，在峰会开始前将组织现场配备的解说员集中进行解说培训，包括解说词、峰会参观路线的熟悉等。同时，为保障现场的美观，将对现场解说员进行着装统一、扩音设备统一等。

专业解说

在峰会期间，由专业的解说员给重要嘉宾（移动）和普通观众（定点）介绍本届数字福建展区的理念、逻辑、参展主题、参展内容以及特色，实行两班倒制度（每班4小时左右），保障现场所有观众具备良好的参观体验。

现场配备专业解说员3-4人，各展区配备解说辅助人员（9人）：

（1）数字福建核心展区：2人

（2）两大基础区：2人

（3）数字五位一体展区：3人

（4）两大能力展区：1人

（5）两个环境展区：1人

            - 项目实施服务要求

展览流程时间安排

根据峰会组委会制定的计划，展览流程时间安排暂定如下（展会召开时间暂时按照4月底安排，根据第七届数字中国峰会官方公布的实际会展时间进行更改）：

- 展台报馆截止日期：峰会召开16日前；

- 参展单位官网注册及证件申请：峰会召开13日前；

- 展台进馆卸货日期：峰会召开11日前；

- 全要素演练及安防检查：峰会召开2日前；

- 场馆3D拍摄	：峰会召开2日前；

- 参展单位报到：峰会召开2日前；

- 开馆仪式：峰会前1日下午15:00；

- 领导巡馆：峰会期间第1天 09:00-12:00；

- 公众开放：峰会期间09:00-17:00；

- 撤展：峰会最后1日18:00后。

项目实施进度

项目需在峰会召开前1日完成实施工作，展会开幕、场地撤场及复位具体时间根据峰会安排开展。

其中项目组织实施的内容要求包括：

| 序号 | 实施内容 |
| --- | --- |
| 1 | 实地勘测，测量场地尺寸 |
| 2 | 展位平面图规划确认 |
| 3 | 整体设计需求下单 |
| 4 | 提供设计资料：网址、LOGO源文件 |
| 5 | 展台设计需求：产品摆放要求、色调要求、产品柜数量 |
| 6 | 展品尺寸、重量、外观图片等 |
| 7 | 绘制效果图 |
| 8 | 查阅效果图并提出修改意见 |
| 9 | 调整初稿效果图 |
| 10 | 确认整体设计方案及效果图 |
| 11 | 提供定稿整体方案效果图内画面排版文字、内容 |
| 12 | 根据给到的文字、图片内容进行设计排版 |
| 13 | 检查提供的美工画面：清晰度、尺寸、数量 |
| 14 | 出展台施工图图纸 |
| 15 | 双方核对施工图 |
| 16 | 签字确认施工图 |
| 17 | 根据施工图准备制作材料 |
| 18 | 根据施工图制作成型 |
| 19 | 美工画面的喷印 |
| 20 | 整体物料打包 |
| 21 | 运输至展馆 |
| 22 | 执行人员进入现场办公 |
| 23 | 根据平面规划图划线定位 |
| 24 | 展商报道，进场布展 |
| 25 | 公共氛围搭建 |
| 26 | 展位满负荷测试/设备调试 |
| 27 | 开展 |
| 28 | 展期维护 |
| 29 | 场地撤场及复位 |
| 30 | 场地验收、交接 |
| 注：上述各环节工期，可根据具体情况并行开展。 |  |

项目布展实施架构配置

项目布展实施团队架构配置要求如下：

卖方需配置充足的项目技术、客户服务、展览工程、展台展装等实施团队。合理组织各工种劳动力（包括但不限于型材工、美工、木工、油漆工、电工、杂工、地毯工等）适时进场，以满足施工的正常运行。项目管理班子在开工前进入现场，并带领部分工人，为后续人员进入现场创造条件，做好必须的临时设施搭建，为开工作好前期准备。

安全要求

施工安全要求

1、施工准备阶段的安全要求

（1）对进入现场的全体人员进行安全生产教育，并明确安全生产需要注意的事项和要求。所有参与人员都必须接受技术安全交底，并有书面签字手续。

（2）对现场使用的机电设备进行安全检查，确保设备完好且符合安全要求。所有机电设备均实行一机一闸一保护。电器设备做重复接地，安装漏电保护器，并定期检查外壳绝缘情况。

（3）脚手架、活动架的搭设必须按规定执行，完成后需经安全员检查验收，合格后方可投入使用。

（4）在现场备用一套消防设施与工具，并经常检查，防止丢失、损坏，确保在火灾发生时能有效使用。

2、施工过程中的安全要求

（1）对未按规定进入现场的人员，安全员有权清出现场。同时，现场操作人员必须遵守时间，听从指挥，不得打闹、饮酒参加生产。对违章者将停止工作，严重者将解除劳务合同。

（2）机电设备设专人操作与维护保养，其他人员不得随便动用，以防止机械安全事故的发生。

（3）现场电气线路设专人管理、维护，其他人员不得私自改线、乱拉、乱接，以防止触电事故的发生。

（4）制定安全防范制度，现场设值班人员，看护好现场，并做好日常防护、交接和检查工作。

材料安全要求

布展材料需满足阻燃性、环保性、轻便性等方面要求。

（1）阻燃性要求。在布展过程中，应尽量减少可燃材料的使用量，尤其是大面积的使用。如果必须使用可燃材料，应进行有效的防火处理，如涂刷防火涂料等。在选择布展材料时，应选择符合防火要求的材料，并遵循相关的建筑规范和安全标准。展台搭建木板材料必须使用B1级阻燃材料且表面需经过阻燃处理(表面均匀涂刷三遍防火涂料),并提供相应的检测报告。板材上需印有阻燃标识。

（2）环保性要求。环保性是指材料在生产、使用和废弃过程中，对环境和人体健康的危害最小。展会布展材料应选择无毒、低甲醛、低挥发性有机化合物等环保材料，避免对环境和人体造成危害。

（3）轻便性要求。在展会布展过程中，由于时间和空间的限制，方便搬运和安装，需要快速、高效地完成布展工作。因此，选用轻便的材料可以减少人力和物力的消耗，提高工作效率。

网络安全要求

因本项目涉及数字政府相关的系统展示，展区现场需接入福建省政务外网、福建省政务信息网、互联网以及部门专网等网络环境，网络带宽据参照项目需求按需配置，每个参展项目不提供不少于2个网络接入点，卖方需配置所需的网络设备和租赁网络专线，并完成网络调试。

卖方需采取必要的网络安全措施，配套安全设备设施和安全保障服务参照满足《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)防护要求，以保证信息安全和防止数据信息的泄漏。配套安全设备设施如：防火墙、WEB应用防火墙、入侵防御系统、堡垒机、日志审计系统、数据库审计系统、终端准入系统等；安全保障服务如：安全风险评估、渗透测试服务和安全加固服务等。

项目服务评价要求

为保证项目实施服务质量，项目验收前需对项目的建设和服务情况进行考核评估，主要评价内容如下：

| 序号 | 评价 内容 | 评价标准 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品质 状况 | 1.整体效果充分贴合主题、形式新颖，整个展区协调、美观、大方，视觉效果很好、工艺水平精湛、材料质量好的为优秀； 2.整体效果贴合主题、形式较新颖，整个展区协调、美观、大方的，视觉效果较好、工艺水平较好、材料质量好的为良好； 3.整体效果勉强贴合主题，视觉效果一般、工艺水平一般、材料质量普通的为一般； 4.整体效果偏离主题、视觉效果较差、工艺水平差、材料质量普通为差。 | □优秀（20分） □良好（15分） □一般（10分） □差（5分） |
| 2 | 服务 状况 | 1.安装工序完整、响应及时，服务意识较强，团队沟通能力强，反馈速度快速，更新指令及时的为优秀； 2.材料质量好、安装工序完整、响应及时，服务意识较好，团队沟通能力较强，反馈速度较好，更新指令较好的为良好； 3.安装工序基本完整、响应及时，服务意识一般，团队沟通能力一般，反馈速度较慢，更新指令较慢的为一般； 4.安装工序错乱、服务意识差，团队沟通能力差，反馈速度慢的为差。 | □优秀（20分） □良好（15分） □一般（10分） □差（5分） |
| 3 | 安全 施工 | 1.现场搭建牢固，符合消防安全要求，用电安全、设备运行良好、人员施工安全措施得当的为优秀； 2.现场搭建牢固，符合消防安全要求，用电安全、设备运行基本良好、人员施工安全措施不当的为良好； 3.现场搭建牢固，符合消防安全要求，用电不安全，设备无法运作，人员施工安全措施无的为一般； 4.现场搭建不牢固，不符合消防安全要求，人员无安全施工措施的为差。 | □优秀（15分） □良好（11分） □一般（7分） □差（3分） |
| 4 | 过程 管理 | 1.对接及时，执行及时，施工按时交付，撤展及时的为优秀； 2.对接良好，执行良好，施工按时交付，撤展及时的为良好； 3、对接一般，执行一般，施工交付不及时，撤展不及时的为一般； 4、对接较差，执行较差，施工交付不及时，撤展不及时的为差。 | □优秀（15分） □良好（11分） □一般（7分） □差（3分） |
| 5 | 群体 事件 | 1.未发生群体事件的为优秀； 2.发生一次群体事件的为一般； 3.发生两次群体事件的为较差； 4.发生两次以上群体事件的为差。 | □优秀（10分） □一般（7分） □较差（4分） □差（2分） |
| 6 | 应急 管理 | 1.具有应急管理预案、及时发现突发事件及时汇报、协助维护突发事件现场秩序、防止伤害扩大的为优秀； 2.具有应急管理预案、未及时发现突发事件及时汇报、协助维护突发事件现场秩序、防止伤害扩大的为良好； 3.具有应急管理预案、未发现突发事件及时汇报、未协助维护突发事件现场秩序、防止伤害扩大的为一般； 4.无应急管理预案，现场突发事件处理不及时，伤害进一步扩大的为差。 | □优秀（10分） □一般（7分） □较差（4分） □差（2分） |
| 7 | 人员 配置 | 1. 人员工作态度好、人员配置充足、分工合理、协作到位、二线支撑能力强的为优秀； 2. 人员工作态度好、人员配置充足，分工合理，协作基本到位，二线支撑能力一般的为良好； 3. 人员工作态度一般、人员配置充足，分工一般，协作一般，无二线支撑能力的为一般； 4. 人员工作态度较差、人员配置不充足，分工不合理，协作不到位，无二线支撑能力的为差。 | □优秀（10分） □一般（7分） □较差（4分） □差（2分） |

具体评价内容和评价标准，可在合同签订阶段进一步修改完善。

            - 技术文件及交付物

- 卖方提供的书面技术资料应能满足项目正常运行所需的运行、维护及管理有关的全套文件。

- 交付物至少应包括：

- 在布展实施阶段：卖方应实地勘测，测量场地尺寸，提供完整的展位平面图规划、全套展馆三维效果图纸等。

- 在交付阶段：卖方应提供《服务规范》、《应急处置预案》等。

- 在布展结束后：卖方应提供项目总结报告及为本项目制作的视频、图片、文档等材料。

- 技术文件应该全面、完整、详细。在双方商定的某一时期内由于内容的修改而导致文件的任何修改，卖方均应提供修改更正或补充的印刷文件。

- 卖方提供的各类文档，名词术语应一致，并给出名词术语解释。

- 卖方提供的实施过程的管理和技术文档均应使用中文或英文。